**超算中心运营管理门户网站项目会议纪要**

**会议纪要**

会议编号：11

|  |  |
| --- | --- |
| 主 题： | 核对目前SRS的进度 |
| 时 间： | 2024.5.26 晚6：30 |
| 地 点： | 明德1-303 |
| 会议主持： | 罗骏辉 |
| 参会人员： | 卢晨阳、陆宇涵、周帅、周驰原、罗骏辉 |
| 会议记录： | 罗骏辉 |
| 会议主要议题： 确认后续工作安排 | |
| **会议主要内容**  上周所有的人都没有按时完成任务，我们的任务出现了延期交付的情况，卢晨阳和陆宇涵负责的用例文档，缺少关键的流程图和顺序图，周帅和周驰原的测试文档还没有编写完，罗骏辉负责的SRS文档没有达到规定的最小页数。  基于上周大家没有完成任务，所以接下来的一周继续完成没有完成的工作，并且，所有人的绩效评价要扣除一定分数，翻转课堂ppt的制作由组长罗骏辉完成，希望各个组内成员能尽快完成目标任务，别再出现延期交付的情况了。  卢晨阳、陆宇涵：用例文档  周帅、周驰原：测试文档  罗骏辉：用户手册、SRS  所有人做完任务记得去登记工时。 | |
|  | |