**超算中心运营管理门户网站项目会议纪要**

**CCB会议纪要**

会议编号：CCB

|  |  |
| --- | --- |
| 主 题： | CCB会议 |
| 时 间： | 2024.6.9 下午3：45 |
| 地 点： | 钉钉会议 |
| 会议主持： | 罗骏辉 |
| 参会人员： | 罗骏辉、G17组组长刘松洋 |
| 会议记录： | 罗骏辉 |
| 会议主要议题： 确认需求变更是否全部可行，以及存不存在需求冲突及解决办法 | |
| **会议主要内容**  本次会议向CCB主席刘松洋同学展示了我们的需求变更申请表和需求变更影响分析，其中需求变更申请表中的需求变更来源于杨枨老师，有相关的录音，需求变更的主要内容是，杨枨老师希望超算中心门户网站要兼容移动端的任何机型，包括各种程序中通过链接的形式打开的。要做到布局自适应，经过G03小组一致评估认为该功能并不属于功能性需求，是属于非功能性需求中的界面需求，所以在我们的需求管理跟踪工具中，这个界面需求与其他需求没有关联和冲突，有相关的8个基线文档，在PingCode中有详细说明，自此会议后，这个界面需求需要做版本变更，由V1.0变更为V1.1，该决定由CCB主席刘松洋同学认可，该需求变更可行，且不存在需求冲突。  自此会议结束。 | |
|  | |