工程需求变更申请表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、工程基本信息 | | | | |
| 工程名称 | 超算中心运营门户网站 | | | |
| 工程目标时间 | 2024-06-21 | | 产品经理 | 罗骏辉 |
| 工程经理 | 罗骏辉 | | 开发经理 | （因为只做需求不做开发，所以没有开发经理，如果后续沿用，需要填写） |
| 二、变更申请 | | | | |
| 变更申请人 | 罗骏辉 | | 变更需求编号 | CS-01 |
| 变更模块 | 整个超算网站的页面 | | 变更申请日期 | 2024-06-05 |
| 变更阶段 | □需求阶段□设计阶段□开发阶段□测试阶段 | | | |
| 变更原因 | □业务改变□新增需求□其他 | | | |
| 变更优先级 | □重要□普通□建议 | | | |
| 变更前内容(或功 能、界面)描述 | 原先的超算中心运营门户网站只适配web端，不考虑移动端，所以一开始的非功能性需求中只提到了适配各种主流的浏览器包括Firefox、Google、Bing、Microsoft Edge等 | | | |
| 变更后内容(或功 能、界面)描述 | 杨老师要求超算中心运营门户网站的前端需要能再移动端上清楚的显示，这里要求移动端上的页面比例要合适美观，做到适配任何机型，包括安卓、苹果、鸿蒙的手机和平板，能让移动端的用户得到和网页端相似的用户体验。包括通过各种渠道打开的方式，不止通过手机上的浏览器，还包括微信的链接、钉钉的链接等等方式，都要做到适配。 | | | |
| 三、变更影响分析（需要附上相应的需求变更分析报告） | | | | |
| 分析人 | 罗骏辉 | | 分析日期 | 2024-06-08 |
| 进度影响分析 | 增加工作量 | 此次变更工作量增加1人/天 | | |
| 基线影响 | 此次变更对工程基线有影响 | | |
| 工程进度影响 | 此次变更工程进度将延期4天 | | |
| 四、审核签字 | | | | |
| 甲方  需求提出人 | 签名： 日期：2024-06-08 | | | |

注：本次需求的提出，由姚乃鹏提供的与杨枨老师的访谈录音为据，如有需要，G03小组可以提供录音资料。需求提出人杨老师有任何的意见或者建议都可以在需求变更评审时提出，G03小组成员全体对这份需求变更申请表负责。