**超算中心运营管理门户网站项目会议纪要**

**需求变更组内评审会议纪要**

会议编号：CCB

|  |  |
| --- | --- |
| 主 题： | 需求变更组内评审会议 |
| 时 间： | 2024.6.7 下午1：00 |
| 地 点： | 明德1-303 |
| 会议主持： | 罗骏辉 |
| 参会人员： | 罗骏辉、陆宇涵、周帅、周驰原、卢晨阳 |
| 会议记录： | 罗骏辉 |
| 会议主要议题： 听杨枨老师的录音，共同确认需求变更是否全部可行，以及存不存在需求冲突及解决办法 | |
| **会议主要内容**  本次会议我们小组全体成员共同听姚乃鹏助教对杨枨老师的访谈录音，听完录音后，我们做的超算中心运营门户网站的需求变更的主要内容是，杨枨老师希望超算中心门户网站要兼容移动端的任何机型，包括各种程序中通过链接的形式打开的，要做到布局自适应。经过G03小组一致评估认为该功能并不属于功能性需求，是属于非功能性需求中的界面需求，所以在我们的需求管理跟踪工具中，这个界面需求与其他需求没有关联和冲突，有相关的8个基线文档，在PingCode中有详细说明，自此会议后，这个界面需求需要做版本变更，由V1.0变更为V1.1，该决定要交由CCB主席刘松洋同学审批，由刘松洋同学确认该需求变更可行，且不存在需求冲突。我们需要填写相关的需求变更申请表和需求变更影响分析报告。  组会顺便安排任务：  罗骏辉负责写需求变更申请表和需求变更影响分析报告和CCB项目章程的编写以及会议纪要的记录。  周帅和周驰原负责把需求关联的测试用例填写到PingCode中，并作为基线管理，并做好相关文档变更的准备。  陆宇涵和卢晨阳负责变更涉及问题核对表和变更涉及的软件元素核对表做出来，并做好相关文档变更的准备。  自此会议结束。 | |
|  | |